合同编号：

【2026年度绿化移植修复工程合同】

发包方（甲方）：【溧阳水务市政工程有限公司】

社会统一信用代码：【91320481569106264P】

承包方（乙方）：【江苏敢闯建筑工程有限公司】

社会统一信用代码：【91320481MA1XHTAQ7R】

签订日期：  【2026年2月】

绿化工程施工合同

甲方：【溧阳水务市政工程有限公司】

乙方：【江苏敢闯建筑工程有限公司】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就【 /  】施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：【2026年度绿化移植修复工程】

2.工程地点：【溧阳市区域】

3.承包范围：【按甲方指定的内容。】

4.承包方式：【 /  】

二、价格清单及要求

【本合同价格形式为固定综合单价。最终结算价按实际发生工程量据实结算，具体价格及要求如下：乔木 190 元/株，灌木 150 元/㎡，灌木球 150 元/株，草坪 20 元/㎡，麦冬 50 元/㎡。】

三、工程质量要求

【乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任】

四、合同工期

计划开工日期：【/】（具体开工时间以甲方书面通知为准），计划完工日期：【2026年12月31日】，合同工期为【2026年度】个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

五、结算方式

1.本合同不含增值税暂定总价 为人民币【 玖万玖仟零玖元玖角整  】（小写：￥【99009.90 】元），增值税税率【  1%  ，增值税税额为人民币【 大写：玖佰玖拾元壹角整 】（小写：￥【990.10 】元），含增值税的暂定合同总价为人民币【 大写壹拾万元整  】（小写：￥【100000.00】元），上述价格包括但不限于【  规费、税费】等乙方履行本合同涉及或可能涉及的一切费用。

- 2.本合同按以下方式进行结算：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：绿化修复施工竣工验收合格后支付至审定价的97%（3%留作质保金，期满后付清，不计息），乙方根据审定金额向甲方开具正式发票。

5.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。

六、甲方权利与义务

- 1.甲方负责协调施工及养护工作正常开展，免费提供养护期间绿化用水、电等配套及用于存放养护工具及养护机械的储存场所。

- 2.本合同履行过程中，甲方指定一个固定区域供乙方堆放绿化垃圾，乙方负责清运垃圾，便于正常养护工作的开展。

- 3.依据合同约定，及时为乙方完工工程办理验收、积极配合乙方办理结算并支付养护费。

- 4.其他约定：【  /   】

七、乙方权利与义务

- 1.乙方按甲方工程进度要求编制乙方施工进度计划，并按经甲方批准的施工进工度计划及时组织施工。未按甲方要求施工，乙方承担违约责任。如由于乙方原因造成工期延误（包括由于乙方原因造成其他承包商工期延误的）按工期延误处理，并承担因此给甲方及其他第三方造成的一切损失。

- 2.乙方在苗木栽植前应修正地形，疏松土层，清理出所有建筑垃圾和杂物；行道树栽植后要草绳绕杆、树木支撑，要求高度一致，方向整齐美观；草坪铺好后，草地平整无坑洼、无杂草、边缘整齐，保持四季常绿。

- 3.根据本工程总体工期考虑，甲方有权要求乙方优先完成承包工程的某部位的工作，在现场条件许可的情况下，乙方应尽量满足并遵从甲方要求，且不得延误剩余部分的工作。

- 4.合同履行期间，乙方服从甲方合理管理和安排。派遣技术娴熟、精练的技术管理人员及养护队伍，负责小区绿化的日常养护（如浇水、除草、松土、病虫害防治、施肥、修剪、防寒等苗木复壮技术措施）。

- 5.在绿化养护期内，通过积极的养护措施，使小区绿化做到乔灌木枝叶生长茂盛、色泽正常，正常开花观果，无枯枝、残叶，无积水，无垃圾，基本无病虫害，养护范围内绿化存活率在达到100%且不低于养护工程所在地市园林绿化养护质量标准。

- 6.对于养护范围内小规格苗木及地被植物死亡，甲方有权要求乙方限期更换、补种，但甲方原因、不可抗力（如自然灾害、火灾等）或人为破坏等因素而导致苗木毁损或死亡的，乙方不承担责任，但应及时向甲方告知。

- 7.双方一致认可，乙方工作人员的用人单位为乙方，乙方工作人员与甲方无任何劳动关系。乙方应保证严格遵守有关的中华人民共和国的法律法规，特别是有关员工劳动保障和福利政策。乙方应遵守《劳动合同法》等相关法律规定，与乙方工作人员签订劳动合同，并为其依法缴纳各项社会保险、工伤保险、意外保险等，费用由乙方自行承担，提供相应的劳动条件和劳动保护，依法对乙方工作人员承担用人单位的相关法律责任。

- 8.【乙方不得将承包的项目分包给个人；不得将承包的专业项目中非劳务作业部分再分包】

八、养护期及责任

- 1、本工程养护期为两年，养护期内乙方应确保所有施工范围内各种苗木、草坪等【100】%成活。

- 2、养护期内，乙方应按以下约定全面完成养护期义务：

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求适时修剪，始终保持植物形态优美，灌木每年不少于修剪【 / 】次，草坪每年不少于修剪【 / 】次。

（2）施肥：根据各类植物的生长特点及对肥料的需要，要求每年施氮肥、复合肥不少于【 / 】次，以保持植物生长旺盛达到一定景观效果。

（3）除草：各类绿地、绿化带要及时清理，确保无杂草、垃圾等,每年不少于除草【 / 】次。

（4）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，每年春季对不定芽要及时清除，已保持树木骨架清晰，促使生长形态美观、营养集中。

（5）病虫害防治：根据各类植物的寄生对象做好预测预报，及时采取措施防治，每年喷洒无害农药【 / 】次，确保绿化养护的苗木、草坪等不发生病虫害。

（6）乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施，甲方有权不定期的对乙方的养护效果进行抽查，并提出整改意见，如拒不整改或整改不到位，甲方根据情况扣减乙方费用。

3、在养护期内如有质量问题，乙方在接到甲方通知【24】小时内予以响应、【7】个工作日内更换完毕。在养护期内，如有植物死亡，乙方应无条件以同种类、同规格的植物补上，新补植物的养护期从新补日期开始计算为【两年】。），如接到甲方通知未及时响应并更换的，甲方将自行修复，所发生费用从乙方未结款项中直接予以扣除，乙方未结款项不足支付时，甲方有权向乙方另处追偿。

- 4、【   /   】

九、违约责任

1.乙方须按甲方之总控进度计划施工，确保每周之工作均在甲方之总控进度计划内完成；如乙方不能按甲方总控计划完成其工作，乙方须按甲方指令无偿追加现场使用的设备、人员投入，以满足甲方、业主的合理进度要求为止。如乙方在追加现场使用的机械设备、人员后，仍然不能达到甲方、业主之合理要求时，甲方有权另行聘请其它承包商承建上述工程，乙方承担所有相关费用并支付违约金，违约金金额为本合同暂定总价的【20%】。

2.乙方原因造成工期延误的，每延期一天应向甲方承担【5000元/日】的违约金，延期超过【10】天的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总价【20%】的违约金。

- 3.甲方不能如期付款的，每逾期一天，应支付乙方合同总额【0.1】%的违约金，经书面催告后，超过【30】天仍未支付的，乙方有权拒绝继续进行绿化养护工作并解除本合同。

- 4.本合同履行期间，乙方未能全面履行养护义务并满足约定养护效果、或未能达到约定成活率的，甲方有权另行安排第三方补种、更换完成，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权自乙方未结款项中直接扣除。

5.【乙方在合同履约过程中有以下不良行为的将列入甲方受限供应商名单，一年内不得参与甲方的招投标和其他竞争性采购活动：

- 因违法违规受到刑事处罚、重大行政处罚，引发严重质量事故或生产安全事故，引发突发环境事件、生态损害赔偿等环保事件，对生产经营造成重大影响的；

- 擅自违反合同约定，违法将中标合同进行转让、分包或转包的；

- 违反合同质量管理约定，擅自降低质量、等级和售后服务，或者存在质量问题且拒不整改或整改后验收不合格的；

- 违反合同服务期限约定，未按期完成工程施工及未按期提供全部货物或服务，中途停止配送、施工或者变相增加费用等对生产经营造成影响的；

- 故意以员工、工人工资等问题挑起争议或纠纷，或鼓动员工、工人及其他人员实施围堵、闹事、请愿等干扰办公、扰乱企业经营秩序、影响社会治安的行为的；

- 供应商恶意投诉、起诉或存在诬告、陷害、诽谤行为的；

利用不正当手段谋取利益，严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序，对生产经营造成重大影响的。】

十、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十一、争端的解决

本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决，其他法院无权管辖。

十二、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。

甲方联系人：【周春伟】,联系电话【13961107779】

乙方联系人：【潘付连】,联系电话【13814753867】

2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。

（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；

（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达；

3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。

4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。

十四、生效条款

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式【肆】份，甲方执【贰】  份，乙方执【贰】份。

十五、其他约定：【/

十六、履约保证金：

1、履约保证金的形式与金额：

合同暂定含税总价壹拾万的【 5 】%，大写：【伍仟元整】元，小写：【5000.00】元，现金或银行转账（对公账户）。

2.履约保证金退还：

现金或银行转账：项目竣工验收合格且乙方已足额发放相关农民工工资后可申请退还【60】%，完成本合同工程竣工结算且乙方足额发放农民工工资并清算支付完成本合同工程所有的应付账款，将相关证据交甲方备案后，甲方在【30】个工作日内无息退还剩余【40】%履约保证金。

如乙方有违约行为，甲方无须出具证明和陈述理由，可以随时无条件兑付保函和扣除履约保证金。

- 】。

附件：1.安全生产协议书

2.廉政协议书

（以下无正文）

| 甲 方 | : |  |  | 乙 方 | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  | （盖章） |  |  |
| 法定代表人 | : |  |  | 法定代表人 | : |  |
| 签约代表 | : |  |  | 签约代表 | : |  |
| （签字） |  |  |  | （签字） | : |  |
| 签署日期 | ： |  |  | 签署日期 | ： |  |
| 联络地址 | : |  |  | 联络地址 | : |  |
| 开户银行 | : |  |  | 开户银行 | : |  |
| 账 号 | : |  |  | 账 号 | : |  |
| 邮政编码 | : |  |  | 邮政编码 | : |  |
| 电 话 | : |  |  | 电 话 | : |  |
| 传 真 | : |  |  | 传 真 | : |  |

附件一：安全生产协议书

安全生产协议书

项目名称：【2026年度绿化移植修复工程】

施工地点：【溧阳市区域】

甲方：【溧阳水务市政工程有限公司】

乙方：【江苏敢闯建筑工程有限公司】

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保的施工安全，依照国家、地方的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3.甲方有协助乙方搞好安全生产、用电安全以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000---3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。

4.甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求。

3．乙方应有安全管理制度，做好电工等工种的持证上岗的管理工作。

4．乙方必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

5．乙方在服务期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》等相关规定。

6.乙方在服务期间必须注意用电安全，专人负责监督接拆电缆作业，禁止带电作业。乙方有接受甲方的督促、检查和指导的义务。

7.乙方在涉及起重设备和挖掘机（包括外协吊车）的使用时，需充分考虑使用安全，禁止野蛮操作及无证操作，甲方不再进行另外的安全技术交底。

8.在服务过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场服务人员自觉穿戴好安全防护用品。

9．贯彻谁作业谁负责安全的原则，作业期间乙方作业范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

10.在服务过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促现场服务人员自觉穿戴好安全防护用品。

11.贯彻谁作业谁负责安全的原则，作业期间乙方作业范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责。

三、违约责任

如因乙方或甲方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他事项

1.本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理。

2.本安全生产协议书作为合同书的附件，与该合同具有同等效力，自签订之日起生效。

3.本责任书一式【肆】份，乙方执【贰】份，甲方执【贰】份，合同履行期间有效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人               法定代表人或授权代理人

（签字）                                 （签字）

年   月    日                          年   月    日

附件二：廉政协议书

廉政协议书

根据相关廉政建设的规定，为做好施工劳务分包服务中的党风廉政建设，保证劳务分包服务高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，【溧阳水务市政工程有限公司】(以下称甲方)与              【江苏敢闯建筑工程有限公司】(以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(二)严格遵守【2026年度绿化移植修复工程】合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定记入其信用档案，并报上级主管部门给乙方相应的处罚。

第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲方、乙方双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为【2026年度绿化移植修复工程】项目合同的附件,与本合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同正本一式【肆】份，双方各执【贰】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人               法定代表人或授权代理人

（签字）                                 （签字）

年   月    日                          年   月    日