合同编号：

【金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目】

小区污水管网疏通专业分包

| 发 包 方（甲方）: | 【溧阳水务市政工程有限公司】 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码: | 【91320481569106264P】 |
| 承 包 方（乙方）: | 【安徽春和诚建设工程有限公司】 |
| 统一社会信用代码: | 【91341524MA2N27DP9Y】 |
| 签 订 日 期: | 【 】 |

工程专业分包合同

甲方：【溧阳水务市政工程有限公司】

乙方：【安徽春和诚建设工程有限公司】

甲、乙依照《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方就【金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目小区污水管网疏通专业分包】相关事宜，经平等自愿、友好协商，达成一致如下：

一、工程概况

1.工程名称：【金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目小区污水管网疏通专业分包】；

2.工程地点：【安徽省六安市金寨县】；

3.工程内容：【包括但不限于惠民家园、思源雅苑、凤城管道检查井检测、更换检查井井盖、更换雨水井井箅、检查井提升、立管排查、化粪池清淤、应急维修等，详见工程量清单】；

4.承包方式：【专业分包】；

5.合同形式：【固定综合单价】。

二、合同价款及材料要求，详见下表

| 序号 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 拟定工程量 | 不含税单价 （元） | 含税 单价 （元） | 不含税 总价 （元） | 含税 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道检查井检测 | 1．部位：惠民家园 2．管径：dn160-dn600mm 3．检测方式：CCTV管道检测 4．管道规格、堵塞情况：投标人根据现场自行了解综合管网管径、淤泥及垃圾阻塞情况 5．管道实施内容：包括但不限于气囊封堵、管道疏通清淤、清渣，管道通风、降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 6．井实施内容：管道之间连接的检查井、雨水篦子等降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 7．测绘出具CAD管线图纸 8．注意事项：管道及检查井淤泥清理完成后需通过CCTV保留影像资料 9．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | m | 9000 | 35.66 | 38.87 | 320,918.53 | 349,801.20 |  |
| 2 | 管道检查井检测 | 1．部位：思源雅苑 2．管径：dn160-dn600mm 3．检测方式：CCTV管道检测 4．管道规格、堵塞情况：投标人根据现场自行了解综合管网管径、淤泥及垃圾阻塞情况 5．管道实施内容：包括但不限于气囊封堵、管道疏通清淤、清渣，管道通风、降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 6．井实施内容：管道之间连接的检查井、雨水篦子等降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 7．测绘出具CAD管线图纸 8．注意事项：管道及检查井淤泥清理完成后需通过CCTV保留影像资料 9．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | m | 8100 | 35.66 | 38.87 | 288,826.68 | 314,821.08 |  |
| 3 | 管道检查井检测 | 1．部位：凤城 2．管径：dn160-dn600mm 3．检测方式：CCTV管道检测 4．管道规格、堵塞情况：投标人根据现场自行了解综合管网管径、淤泥及垃圾阻塞情况 5．管道实施内容：包括但不限于气囊封堵、管道疏通清淤、清渣，管道通风、降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 6．井实施内容：管道之间连接的检查井、雨水篦子等降排水、疏通、清洗、淤泥外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 7．测绘出具CAD管线图纸 8．注意事项：管道及检查井淤泥清理完成后需通过CCTV保留影像资料 9．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | m | 8500 | 39.11 | 42.63 | 332,435.78 | 362,355.00 |  |
| 4 | 更换检查井井盖、座 | 1．规格型号：φ700mm 2．材质：重型球墨铸铁井盖（五防） 3．实施内容：拆除旧井盖、凿除井圈及周边砼地面、修复井圈及损坏部位、浇筑周边C30砼地面、安装井盖及防坠网、清理垃圾、垃圾外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 4．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 座 | 50 | 1,025.94 | 1118.27 | 51,296.71 | 55,913.41 |  |
| 5 | 更换雨水井井箅 | 1．雨水井井箅规格型号：600mm*400mm 2．材质：球墨铸铁雨水篦 3．实施内容：拆除旧井盖、凿除井圈及周边砼地面、修复井圈及损坏部位、浇筑周边C30砼地面、安装井盖、清理垃圾、垃圾外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 4．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 座 | 70 | 639.35 | 696.89 | 44,754.27 | 48,782.15 |  |
| 6 | 检查井提升 | 1．砖品种、规格、强度级：MU15砖200mm*115mm*53mm 2．提升高度：30cm-60cm 3．实施内容：拆除旧井盖、修复井圈及损坏部位、砖砌井口抬高、安装旧井盖、清理垃圾、垃圾外运等一切费用，投标企业投标前需实地详细勘探现场后进行合理报价 4．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 座 | 100 | 666.12 | 726.07 | 66,612.13 | 72,607.22 |  |
| 7 | 立管排查 | 1．名称：立管排查 2．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 项 | 1 | 9,845.48 | 10731.57 | 9,845.48 | 10,731.57 |  |
| 8 | 化粪池清淤 | 1．名称：化粪池清淤 2．实施内容：对化粪池进行清淤疏通、运送弃置等 3．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 项 | 1 | 8,204.56 | 8942.97 | 8,204.56 | 8,942.97 |  |
| 9 | 应急 维修 | 1．实施内容：因管道和检查井清理、维修等原因对原有已建设完成的管道、绿化、道路、铺装造成不可避免的损坏所需的清理、修复、重新建设等费用 2．注意事项：此项费用暂定，后期据实结算 3．其他：未尽事宜参见施工规范、招标文件及答疑等相关文件要求 | 项 | 1 | 17,836.00 | 19441.24 | 17,836.00 | 19,441.24 |  |
| 10 | 其他措施费用 | 1．本工程所需的其他措施费用 2．此项费用暂定，后期据实结算 | 项 | 1 | 4,495.41 | 4900 | 4,495.41 | 4,900.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1,145,225.53 | 1,248,295.83 | 9%增值税专用发票 |
| 备注：以上价格包括但不限于完成上述工程的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、9%增值税及相关安全文明施工费、临时设施费、赶工措施费、二次搬运费等措施费，结算价格不作调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同工期

计划开工日期：【2026.02.11】（具体开工时间以甲方书面通知为准），计划完工日期：【2026.05.11】，合同工期为【90】个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、结算方式

1.本合同不含增值税【暂定合同价】为人民币【大写：壹佰壹拾肆万伍仟贰佰贰拾伍元伍角叁分】（小写：¥【1,145,225.53】元），增值税税率【9%】，增值税税额为人民币【大写：壹拾万零叁仟零柒拾元叁角整】（小写：¥【103,070.30】元），含增值税的签约合同总价为人民币【大写：壹佰贰拾肆万捌仟贰佰玖拾伍元捌角叁分】（小写：¥【1,248,295.83】元），上述价格包括但不限于【人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税费】等乙方履行本合同涉及或可能涉及的一切费用。

2.结算与支付

【工程款根据发包人付款情况按经甲方核实的乙方实际完成专业进度计价款的 70 %（含支付到农民工工资支付账户的农民工工资）支付，但必须扣除双方约定的其它费用（质量保证金月支付额的 / %，农民工工资保证金/  %等，已经缴纳履约保证金的，且履约保证金数额已包含质量保证需求的，工程项目竣工前，可不再另扣质量保证金。）审核确认应付工程价款后， 30 日内（甲方收到业主方工程款的前提下）支付给乙方。竣工验收并经审计单位审核后支付至甲方审定价款的 97%，剩余 3 %作为质保金在质保期满后支付。乙方每月发放的用工工资表必须返甲方一份，同时乙方必须确保按甲方下达的月进度计划按质、按量完成，否则甲方有权对专业费或工程款支付比例进行调整。付款方式包括但不限于现金、支票、汇票、金融产品等方式。】

- 3.本合同履行过程中，上述约定税率如因国家政策调整导致税率变化的，双方根据政策文件实施要求，按上述不含税价及调整后的税率执行。

4.签证工程量确定：【合同清单以外工程量经甲乙双方共同复核确认并经监理及跟踪审计确认，并以现场签证单为准；甲方对确认的合同外签证工程量清单及组价文件的编制依据为现行《安徽省市政工程计价定额》及其配套文件。其中人工下浮20%、机械下浮10%，不计取管理费、利润、规费、措施费费率仅计取安全文明施工费的以及临时设施费（措施费如遇取值区间取中值）、税金费率与合同清单一致）】

履约保证金的形式：电汇、保函，成交发出之日起15日内递交。

履约保证金的金额：提供现金担保的按成交合同金额的5%（提供保函的为成交合同金额的10%）。

在工程竣工验收后 一个 月内退还乙方履约保证金（保函）（不计利息）。

五、甲方权利义务

1.负责业主、监理及其它相关单位的工作协调。

2监督乙方做好安全生产文明施工、施工进度、质量控制。

3.甲方不承担乙方在施工过程中因任何问题造成的任何安全事故责任。

4.依据本合同约定及时支付合同价款。

六、乙方权利义务

1.乙方应按照甲方要求及行政部门的管理规定，规范管理现场，对于进入现场施工的工人，必须符合公安、劳动等部门的有关规定，证件齐全。

2.严格按图纸要求、国家验收规范要求进行施工，及时、准确提供有效资料。

3.乙方应做好与其它相关施工单位的配合工作，确保工期、质量和安全文明达到规定要求。

4.严格遵守本工程的各项要求及服从甲方及项目部的管理，如有违反将承担甲方及监理单位依据管理制度规定所做出的处罚决定。

5.进场施工后，未经甲方同意不得要求退场，否则其所做工程及所有未结工程款不予支付或结算。

6.本合同履行过程中所涉及的工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由乙方负责管理、保护，产生的毁损、损失责任也相应由乙方承担。

7.乙方保证工程质量达到国家验收标准，因乙方承包范围内的工程质量原因未达到国家验收标准的，甲方有权拒绝接收和支付任何合同款项，同时有权要求乙方承担损失赔偿责任。

8.乙方应为其施工人员购买法律规定的各项社会保险，合同履行期间乙方施工人员所发生的工伤、安全事故责任由乙方予以承担。

9.乙方必须按照规定的标准实行文明施工管理，做好安全教育与施工保护措施，所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，对施工现场的安全施工、安全防火负责。按安全标准组织施工，根据现场情况采取必要的安全防护措施，全面负责施工现场的安全及第三方人身安全，施工期间非因甲方原因导致的人身损害及财产损失均由乙方自行承担相应的赔偿责任，包括但不限于甲、乙方双方及第三方的人员损害及财产损失。

10.施工现场在保证安全的前提下,按照标准化现场施工要求,保持场内、场外整洁，做到材料堆放有序整齐，工完料尽场地清。

11.乙方施工所用临时电在接线前与甲方沟通确定接线位置，并依据国家相关规范要求对现场用电进行管理，确保施工现场临时用电安全。

七、质保期

1.本工程质保期为自业主书面验收合格并移交之日起【24】个月，如国家相关法律法规及行业标准规定超过上述质保期的，以国家相关法律法规及行业标准规定为准。

2.乙方应保证维修及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

（1）除人力不可抗拒原因外，乙方须在接到通知后【8】小时内赶到现场并于【2】小时内解决。

（2）其他情况下，乙方须在甲方通知后【24】小时内赶到现场，并于赶到现场之日起【2】日内完成通知所涉及之保修项目。

（3）当乙方未按（1）、（2）条规定时间到场的情况下，甲方有权自行安排第三方进行维修，由此产生的全部费用甲方有权自乙方未结款项（含质保金）中直接扣除，鉴于乙方未能按时响应保修义务过程中，甲方人员劳动及工作成本的增加，乙方需另向甲方支付售后管理费【售后管理费用的标准为第三方全部维修费用的【20%】，且单笔售后管理费不应少于【1000】元】，甲方有权在乙方未结工程款（含质保金）中直接扣除。

（4）经乙方维修或甲方委托第三方维修后，保修期以甲方验收合格之日起重新起算。保修期内更换或维修的部件、部位，其保修期在更换或维修验收后重新起算。

（5）因乙方逾期响应保修义务导致的甲方所有扣付事项，均无需征得乙方的认可。

（6）保修期内乙方尚有未完成的维修义务及甲方委托第三方未处理完毕的维修工作的，剩余质保金应顺延至维修赔偿完毕之日后的【15】个工作日内返还。

八、违约责任

1.因乙方原因造成本工程质量达不到合同约定质量标准的，甲方有权不办理结算、不支付工程款，同时乙方应承担修复责任，向甲方支付合同价款【5%】的违约金，并赔偿甲方由此遭受的全部损失。

2.乙方将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人的，乙方须承担本合同价款【20%】的违约金，且甲方有权单方解除合同而无需承担任何违约责任。

3.由于乙方原因施工质量无法满足甲方要求或质量不合格的，甲方有权要求乙方限期予以整改，乙方未能按期整改完毕并通过甲方确认的，甲方有权解除合同。整改期间甲方不予以支付任何费用，整改期间损失的工期由乙方自行承担。

4.甲方依据本合同约定解除合同的，有权要求乙方承担合同总价【20%】的违约金；甲方发出解除合同通知后，乙方应按甲方要求及时退场，迟延退场期间应向甲方承担【10000元/天】的违约金。

5.因甲方原因造成工期延误，每延期一天，甲方向发包人支付合同总价【0.1%】的违约金，并承担延误工期给总包单位、建设单位造成的全部损失 。误期时间从合同约定竣工日期起直至全部工程实际验收合格日期止。

6.如乙方无故停工或延误节点工期累计【15天】以上或质量严重不合格且经整改无明显改变等，甲方有权单方面终止合同，所造成损失由乙方承担 。

7.在工程履约过程及各项事件协商办理过程中，乙方不得擅自单方面停工，否则每停工一天（不足一天按一天计），乙方向甲方支付【50000元】违约金 。

8.乙方必须按照甲方、总甲方安全管理、现场管理、进度管理、质量管理相关要求组织施工，按时参加甲方、总甲方组织的生产调度会、质量专题会议，以及监理单位组织的监理例会和其他专题会议，如不能按时参加或拒不参加的，应向甲方支付【1000元】/次的违约金。违约金的支付并不能免除合同约定的乙方应尽的其他权利及义务 。

9.乙方在施工时必须严格按照投标时确定的措施项目进行设置和实施，乙方没有按照投标时确定的措施项目进行设置而私自降低标准时，每发生一次，乙方按该项措施费的【10%】支付违约金 。

10.乙方须积极配合建设单位、总包单位办理应由乙方办理的手续工作；乙方需按甲方的要求【7】个工作日内提供所需证明资料，否则，每延误一日，向甲方支付【2000】元/日的违约金，且甲方有权暂停对甲方的结算及支付工作 。

11.乙方对总包单位、监理单位、建设单位发出的工作指令须严格执行。乙方拒不执行指令的，属乙方违约，每发生一次乙方向甲方支付违约金【10000】元，由此造成的一切损失由乙方承担。违约金的支付并不能免除合同约定的乙方应尽的其他权利及义务 。

12.本合同项下，甲方损失包括但不限于遭受的处罚、罚款，向第三方的赔偿后补偿，另行聘请第三方的溢价，工期延误的损失以及向监理人追偿的费用（包括律师费、诉讼费、执行费、担保费、公告费、鉴定费等一切费用）。

13.乙方对所招用的农民工工资支付负直接责任，应按时发放农民工工资，及时、准确提供相关资料。乙方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。若发生农民工集中讨薪、围堵甲方或行政机关影响其正常办公或以其他方式进行讨薪事件的，甲方有权要求乙方承担【20000元/次】的违约金，如经甲方核实确属乙方欠薪人员的，甲方也有权自乙方未结款项中直接支付并在后期付款时予以扣除。

九、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十、争端的解决

本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商未果，由甲方所在地人民法院裁决，其他法院无权管辖。

十一、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十二、通知及送达

1.本合同双方指定的履约对接人如下，双方同意以本合同载明的以下地址、电话、联系人作为接收合同履行过程中向其发出的各类信函或通知。

甲方联系人：【徐金平】,联系电话：【13357969937】，联系地址：【安徽省六安市金寨县生活污水处理厂】；

乙方联系人：【王  雪】,联系电话：【17729976622】，联系地址：【金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼】。

2.任何根据本合同发出的文件，可以当面送达或邮寄方式送达至对方在本合同上载明的地址，任何一方变更送达地址应及时书面通知对方，若因怠于通知变更信息或提供的信息不准确造成无法送达的，视为送达。

（1）通过当面送达方式发出的文件，以对方签收视为送达；

（2）通过邮寄方式寄送至对方在本合同上载明地址的文件，在对方签收时视为送达或在文件寄送后三个工作日视为送达。

3.本合同载明地址即为司法文书送达的有效地址，向以上通讯地址送达的司法文书均视为有效送达，无论是否发生拒收、退件、无人签收、他人代收或其他无法送达的情形的，均不影响司法送达的效力。

4.双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于仲裁、一审、二审、再审、执行以及督促程序。

十三、生效条款

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方合同专用章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章确认，否则不发生合同的变更效力，即使乙方合同事实变更履行完毕，甲方亦有权不予结算，由此导致的一切损失均由双方自行承担，本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份。

十四、其他约定：【双方关于民工工资及供应商款项支付补充约定如下：

（1）乙方必须保证按时、足额发放民工工资及支付供应商的款项，甲方有权检查发放、支付情况，并要求提供发放、支付凭证作为进度款的支付依据。

（2）如发现乙方有拖欠民工工资及供应商款项现象的，甲方有权暂缓支付进度款，直至乙方发放到位为止；同时，若发现乙方有拖欠民工工资及供应商款项现象，甲方有权从乙方的应付工程款中直接扣除，并代为支付给相关部门、单位或个人，每发生一次甲方有权要求乙方承担5万元/次的违约金。

（3）甲方有权对乙方关于农民工工资支付的资金动向进行监管，如因乙方拖欠民工工资，导致政府职能部门、司法部门、劳动监察部门要求、仲裁机构裁决由甲方向民工支付工资的，甲方有权向乙方进行追偿，并要求乙方承担20万元/次的违约金。

（4）为确保双方全面履行合同义务，保障项目在质量、安全及效益方面达到预期目标，双方经协商，就履约管理、安全管理、质量管理及不良行为管理四方面的违约责任承担事宜达成一致，并同意共同遵守执行。如乙方违反相关约定，甲方有权依据附件【3】《合同履约管理补充约定》向其主张相应违约金。】

附件：1.廉政协议书

2.安全生产协议

3.合同履约管理补充约定

（本页为签署页，以下无正文）

| 甲 方 | : | 溧阳水务市政工程有限公司 |  | 乙 方 | : | 安徽春和诚建设工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盖章） |  |  |  | （盖章） |  |  |
| 法定代表人 | : | 黄文忠 |  | 法定代表人 | : | 张春琪 |
| 签约代表 | : |  |  | 签约代表 | : |  |
| （签字） |  |  |  | （签字） | : |  |
| 签署日期 | ： |  |  | 签署日期 | ： |  |
| 联络地址 | : | 溧阳市溧城镇平陵西路31号 |  | 联络地址 | : | 金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼 |
| 开户银行 | : | 交通银行常州溧阳支行 |  | 开户银行 | : | 徽商银行股份有限公司六安金寨支行 |
| 账 号 | : | 324006100018150386330 |  | 账 号 | : | 1761501021000196516 |
| 邮政编码 | : | 213300 |  | 邮政编码 | : | 237300 |
| 电 话 | : |  |  | 电 话 | : |  |
| 传 真 | : |  |  | 传 真 | : |  |

附件 1

廉政协议书

| 甲方： | 溧阳水务市政工程有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 黄文忠 |
| 住所地： | 溧阳市溧城镇平陵西路31号 |
| 身份证号/统一社会信用代码： | 91320481569106264P |
| 联系方式： | 0519-87597128 |
| 乙方： | 安徽春和诚建设工程有限公司 |
| 法定代表人： | 张春琪 |
| 住所地： | 金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼 |
| 身份证号/统一社会信用代码： | 91341524MA2N27DP9Y |
| 联系方式： | 15212414530 |

- 项目名称：

- 在订立合同、履行过程中，为保持廉洁自律的工作作风，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止各种违规违纪违法行为的发生，保护国家、集体和双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规，经甲、乙双方同意，订立本廉洁协议。

- 第一条 甲乙双方的权利和义务

- 1.严格遵守党和国家、地方及双方单位有关廉政建设的各项制度和规定。

- 2.严格遵守 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC小区污水管网疏通专业分包项目合同约定，自觉按合同办事。

- 3.除法律认定的商业秘密和合同另有约定不得公开的信息之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得为谋取不正当利益损害国家、集体和双方权益。

- 4.建立健全廉政制约制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，认真监督并查处违法违纪行为。

- 5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 6.发现对方严重违反本合同义务、违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 第二条 甲方的义务

- 1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方或相关单位的回扣、红包、礼品、礼金、消费卡、好处费、感谢费、有价证券、股权和其他金融产品等财物，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

- 2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动等；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 3.甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供方便。

- 4.甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等亲属或其他特定关系人不得从事与乙方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位。

- 5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备等。

- 6.甲方不准向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密，甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 7.甲方有权要求参与公司业务活动的本公司员工主动申报与乙方的关联关系，包括但不限于存在亲属关系、利益关联体等。

- 8.在合同订立及履行过程中，如乙方人员有行贿行为的，甲方应坚决拒绝，及时向公司领导、纪检监察部门或乙方上级领导或有关部门举报，并向双方单位通报。

- 第三条 乙方的义务

- 1.乙方不得以任何理由或形式向甲方、甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或给予回扣、好处费、感谢费等。

- 2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 3.乙方不得以任何理由或者形式安排甲方工作人员参加超标准宴请、旅游、健身、娱乐等活动。

- 4.乙方不得为甲方单位和个人及其家属购置或提供任何住房、装修、通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等物品。

- 5.乙方不得与甲方人员及其亲属发生任何形式的经济往来，包括但不限于个人借款、任何形式的费用报销、婚丧嫁娶、工作安排、出国、留学等。

- 6.乙方不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

- 7.乙方不得与其他单位串通投标、不得采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

- 8.发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

- 9.乙方应当确保乙方人员了解并自觉遵守本协议，发现乙方任何人员有向甲方员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育。乙方发现甲方员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向甲方纪检监察等有关部门进行举报。

- 第四条 违约责任

- 1.若乙方出现违反本协议约定的行为，甲方有权根据具体情节的严重程度和造成的后果要求乙方按照项目合同总金额的 10 %向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失（直接损失、间接损失等），甲方有权从双方已签订的项目合同及其他正在履行的合同中乙方未结算款项里优先予以扣除且无需承担任何违约责任，若正在履行的合同中乙方未结算款项不足以支付违约金的，乙方应按甲方要求，补足违约金差额。

- 2.若甲方发现乙方工作人员为谋取自身不正当利益有违反廉政规定的行为，甲方有权要求乙方撤回该人员，并不再安排该人员从事与甲方有关的任何工作。根据情节严重程度及双方合作态度，甲方有权采取以下一种或多种措施：终止或解除合同，限制乙方后续投标资格、将乙方列入供应商黑名单不再合作等。

- 3.如甲方出现违反本协议约定的行为，鼓励乙方进行举报，甲方将对乙方投诉人及投诉内容（举报人、陈述人、证人等）予以严格保密，并在接到乙方书面投诉后的 5 个工作日内给予乙方反馈。经查实甲方工作人员确有违反廉政规定行为的，甲方将根据有关规定对其进行严肃处理。

- 第五条 其它约定

- 1.本协议作为 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目小区污水管网疏通专业分包 合同的附件，与该合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

- 2.本协议的有效期为双方签字盖章之日起至项目合同履行完成时止。

- 3.本合同正本一式 6 份，双方各执 3 份，具有同等法律效力。

- 甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：  溧阳水务市政工程有限公司

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址： 溧阳市溧城镇平陵西路31号

联系电话：    0519-87597128

开户银行：   交通银行常州溧阳支行

银行帐号： 324006100018150386330

乙方（盖章）： 安徽春和诚建设工程有限公司

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：  金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼

联系电话：  15212414530

开户银行：  徽商银行股份有限公司六安金寨支行

银行帐号：  1761501021000196516

附件2

安全生产协议

| 甲方： | 溧阳水务市政工程有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方： | 安徽春和诚建设工程有限公司 |
| 项目名称： | 金寨县生活污水处理厂及污水管网一体化项目EPC工程项目小区污水管网疏通专业分包 |
| 项目地点： | 六安市金寨县 |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿达成以下协议。

为实施本项目，乙方作为具有独立法人资格的施工单位与甲方签订施工合同，乙方必须服从甲方的安全生产监督管理。乙方签订本协议应当视为已经充分理解并全部接受协议内容。

第一条 甲方的权利与义务

1.对乙方的资质进行审查，确保乙方为独立法人且具备特殊行业资质。

2.对乙方安全、环境、治安、消防等依法进行监督管理，有权制止乙方的违规作业。发现违反相关法律法规、规范、标准规程、本协议条款的事故隐患，有权责令停工、监督整改并按照甲方的管理办法进行处理。对拒不执行甲方意见，情节严重者终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。

3.对乙方人员进行全员安全教育，向乙方进行作业现场安全交底。

4.有权责令乙方更换安全素质差、不服从安全生产指挥的工作人员。

5.监督乙方对危险源（危险场所、危险作业、危险设备）的）识别、防范措施（包括应遵守的规范、作业人员的资质、资格、保护用具、相关设备、周围环境、电源开关、动火作业）、应急预案、安全检查、安全教育及培训等保证安全生产的一切必要活动。

6.有权对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备等进行安全生产监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。

7.乙方在施工过程中出现伤亡事故时，甲方接到乙方通报后，协助乙方进行现场抢救工作。

8.建立安全表现评价准则，定期对乙方的安全业绩进行评价。

9.甲方指定徐金平电话：13357969937作为安全负责人，具有相应管理能力，对安全管理事项负责；指定徐金平电话：13357969937作为安全督导员，落实具体安全生产管理工作。

第二条 乙方的权利与义务

1.乙方须遵守国家相关法律、法规、标准和甲方的规章制度，并负责所承包工作范围内的生产安全管理、消防安全管理、文明施工管理、治安管理、交通管理、资产管理、环境卫生管理、职业健康管理等工作，服从甲方管理。

2.乙方须根据所承包的工作范围，按照国家相关法律、法规、标准和甲方的要求，保证在生产安全、消防安全、文明施工、治安、交通、资产、环境卫生、职业健康等方面的资金投入和相关措施的落实。

3.乙方应在资格等级许可范围内承揽业务，不得使用应当淘汰的危及生产安全及消防安全的工艺、设备等。

4.乙方的现场主要负责人（项目经理）对所承包工作范围内的安全生产工作全面负责，建立健全本单位的安全组织机构和各项安全管理制度及安全操作规程，从组织、制度以及管理措施上保证安全生产工作的顺利开展。

5.乙方须按国家相关法律法规、甲方的要求，设置安全管理机构并配备专职安全管理人员。

6.乙方应进行定期和专项安全生产检查，及时发现并消除生产、消防安全事故隐患，对不能立即整改的安全隐患，应制定临时防范措施，确保整改期间不发生问题，直至安全隐患整改消除。

7.经甲方同意，乙方依法将其所承揽的项目分包给其他单位的，应与其签订安全管理协议。乙方负责其分包单位的生产安全、消防安全、文明施工、治安管理、交通管理、资产管理、环境卫生、职业健康管理等工作，并承担相应的责任。乙方分包需提前向甲方报备分包单位资质、安全业绩及安全管理协议，甲方有权对分包单位进行安全核查，禁止乙方将项目分包给无安全资质、近3年发生过一般及以上安全事故的单位；若分包单位发生安全事故，乙方承担连带赔偿责任，甲方有权追究乙方违约责任”。

8.乙方施工作业现场与其他单位存在交叉作业的，可能危及对方安全的，应与其签订安全管理协议，明确双方安全责任和应当采取的安全措施，并安排安全管理人员进行安全检查与协调。

9.乙方在履行承包工作范围期间，如接触职业危害因素，应按《中华人民共和国职业病防治法》及甲方要求，开展本单位职业健康管理工作。

10.在工程开工前，协助甲方到工程所在地的相关建设管理部门办理施工安全备案手续。

11.乙方在施工全过程自觉接受工程所在地建设相关部门、甲方及监理单位对安全生产工作的统一协调和监督管理。

12.施工前，乙方必须将项目安全管理组织机构、安全生产、消防管理制度、安全生产技术措施、安全生产应急预案、危险源和防范措施向甲方申报备案。对于危险性较大的工程，乙方应当制定危险作业一览表。

13.施工过程中，对人的不安全行为、物品的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。定期组织安全检查，及时整改安全隐患，各种安全生产管理工作须留存记录。

14.安全生产管理相关资料、文件、法律、规范、标准、规程，在现场要有完整的书面文件。

15.对甲方签发的安全检查整改单应无条件地整改。

16.乙方指定汪飞马电话： / 作为安全负责人，具有相应管理能力，对安全管理事项负责；指定 / 电话：/作为安全督导员，落实具体安全生产管理工作，未经甲方同意不得更换。

第三条 安全文明施工措施费用结算

安全文明施工措施费用专款专用，甲方必须确保安措费的及时投入，每次结算时上报相关发票、现场计量签证单等安措费凭证，对投入安措费进行单独结算、统计，按审批确认的结算金额全额支付，工程竣工决算后结余的安全生产费用，应当退回建设单位。

第四条 项目现场管理

1.当作业内容可能危及现场人员安全时，乙方应采用防护设施围闭作业现场，并悬挂醒目的警示标志牌。

2.施工现场的场区应干净整齐，施工现场的预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。施工区范围内的沟道、地面无垃圾，每个作业面都做到“工完料尽场地清”。作业完成后，乙方应对现场、占用公共区域进行检查和清理，消除遗留安全隐患或环境卫生问题。

3.乙方安全组织机构和各项安全管理制度必须按照文明工地的要求张贴；工地主要入口必须悬挂安全施工警示标语，施工现场悬挂安全警示牌。

4.作业现场必须根据项目风险评估结果，配备种类齐全、数量充足的应急设备与设施（如消防器材、急救物资、应急照明、洗眼器等）。所有设备设施须性能可靠、完好有效，定置管理，并定期进行检查与维护，确保其始终处于可用状态。现场人员应熟知其位置与使用方法。

5.补充规定：  /

（注：请各项目根据实际施工类型、现场环境、合同约定及安全管理制度要求，在此处补充本项目特有的管理要求、技术标准或更细化的执行程序，下同）

第五条 乙方人员管理

1.乙方作业人员必须严格遵守《安全生产管理制度》《安全操作规程》及有关安全生产技术规范开展作业，严禁出现违章作业行为。

2.乙方必须为作业人员提供适用的劳动防护用品，并监督其正确使用。

3.乙方须严格有效地实施从业人员安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

4.乙方作业人员必须依据有关法律法规要求取得有效证件，持证上岗，乙方应于作业前将作业人员资质证复印件交甲方备案。

5.所有施工人员必须符合施工地有关外来人员管理规定，乙方必须建立人事管理档案，并到施工地所在地公安部门办理人员登记手续，确保三证齐全。

6.乙方施工人员进入施工现场前，须向甲方管理部门申报，经甲方管理部门、项目负责人审批后，到甲方安全生产管理部门办理《施工证》。《施工证》由施工人员本人保管，不得私自涂改或转借，施工结束后证件由乙方统一收回返还，否则押金不予退还，遗失补办的按 100 元/张补办，正常损坏的可以旧换新。

7.施工人员进场应主动出示证件，自觉接受甲方安全检查，无证人员一律谢绝进入项目现场，施工期间只能在指定施工区域施工，不准随意串岗或私自动用甲方的设备、设施。

8.施工前须指派具有合格资质的安全生产管理人员常驻施工现场，负责该工程的安全、卫生、防火工作。安全生产管理人员应佩戴明显的安全标志，接受甲方的统一协调和监督，教育施工人员遵守安全操作规程。根据工程特点制定安全措施，做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证件上岗。

9.开工前，将施工人员的情况如实向甲方报告并接受甲方的安全教育。有人员调整时要及时通报甲方；施工现场不得录用不符合国家有关法律、法规规定的人员。

10.施工人员进入项目现场必须着装整齐，严禁在车间内袒胸、光背、穿拖鞋、吸烟等。不得损坏甲方的设备设施，不得拿甲方及员工财物。项目现场内禁止大声喧哗、躺卧、随地便溺、打架斗殴。

11.乙方施工所用物资由乙方自行保管，夜间应安排专人值班。未经甲方批准，乙方不得私自安排施工人员在施工现场食宿、生火取暖和做饭。

12.补充规定：  /

第六条 乙方设备管理

1.乙方应保证其使用的工程器械、施工工具和特种设备（起重机械、压力容器等）符合相关规定要求，并保证使用者严格遵守安全操作规程。

2.乙方运抵现场的设备应是经检验合格、安全的。特种设备必须经工程实施地点政府主管部门检验，并颁发使用许可后，方可投入使用。不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备，危险物品的容器、运输工具应取得安全使用证，并应设置安全标志。

3.禁止乙方任何私自拆除甲方在项目现场的安全防护设备、设施的行为。

4.如乙方设备在施工过程中出现故障，须立即停止使用。须经有资质的专业人员修复后，经检验确实保证安全后，方可重新投入使用。如出现故障的系特种设备，则必须经过相应的机构重新检验后方可重新投入使用。绝对禁止在施工过程中使用存在安全隐患的设备。

5.使用起重、吊运、焊接、切割等设备施工时，必须严格遵守各种工程机械的安全操作规程，禁止违章指挥和违章作业。

6.补充规定： /

第七条 应急事件处置

1.乙方在项目现场作业期间如发生生产安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照国家有关规定进行处理，不得迟报、瞒报、谎报。

2.乙方在施工过程中出现伤亡事故时，须及时开展抢救工作，并承担因抢救及善后产生的一切费用。如因乙方原因造成甲方人员及其他人员伤害，也要承担因抢救及善后产生的一切费用。若乙方未及时支付事故抢救及善后费用，甲方有权先行垫付，垫付金额从甲方应付乙方款项直接扣除，不足部分乙方仍需补足。

3.乙方在施工过程中发生伤亡事故时，须立即停工进行整顿，并向甲方提交事故及改善报告，在经过甲方认定后方可重新施工。

4.乙方在施工作业过程中发生安全事故、火灾事故、交通事故、治安案件、环境事件后，应按法律法规要求进行报告、调查、处理，保护好现场，采取措施减少损失扩大，并及时通知甲方。

5.补充规定：  /

第八条 特种作业管理

作业类别：☑动火作业 ☑高处作业 ☑有限空间作业 ☑动土作业 ☑临时用电作业 ☑吊装作业 ☑盲板抽堵 ☑断路作业 ☑ 等

1.特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训并考核合格，取得相应特种作业操作证后，方可上岗作业。严禁无证操作或操作证过期失效。

2.严格执行危险作业审批许可制度。作业前应按有关规定办理《作业票》，经逐级审批，确认各项安全措施已全面落实后，方可作业。未经审批许可，严禁作业。

3.作业前必须进行危险有害因素辨识，制定并落实可靠的安全措施。包括但不限于（注：请结合具体作业类型补充完善）：
   （1）技术措施：如隔离、置换、通风、检测、监护等。
   （2）组织措施：明确现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。
    （3）应急措施：配备必要的应急救援器材和设备，保持应急通道畅通。

4.特种作业必须设专人进行全过程监护。监护人员必须经过培训持证上岗，具备相关安全知识和应急处置能力，不得擅自离开监护岗位。项目安全管理人员应对特种作业现场进行巡视检查，监督安全措施的执行情况，及时制止和纠正违章行为。

5.作业前，必须对全体作业人员进行专项安全教育和安全技术交底，使其明确作业危险点、安全措施和应急办法。交底完成后，所有人员必须签字确认。

6.补充规定： /

第九条 现场的卫生和清洁

1.由乙方施工产生的废弃物以及危险废弃物，由乙方负责清运及合规处理。对施工现场应随时进行整理、整顿、清洁、清扫，不在通道、升降口、灭火设备、救急设备等区域放置物品。

2.乙方应负责本单位施工区、办公区、生活区的日常卫生，保持整洁。乙方产生的建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾等，由乙方负责清运出场并合法合规处理。

3.严禁在工地内乱扔乱放生活垃圾及施工废料。

4.所有施工中产生的废料、废纸和其它各种可燃性材料等应当在每天工作结束时运出项目现场。

5.补充规定： /

第十条 乙方的车辆管理

1.乙方施工车辆应按甲方指定大门出入施工现场，定点停靠，限速行驶，施工现场主干道行驶速度限制根据施工现场确定。

2.非工程车辆原则上禁止进入施工现场，特殊情况进入现场必须经甲方有关管理部门批准。

3.如乙方运输货物的车辆的装载物除本工程所需货物、材料外，还有其他托运人的货物，则该类车辆将禁止进入施工现场。货物须在卸载后，方可运入现场。

4.乙方物资出场应事先办理出场手续，经甲方现场施工负责人签字后方可出场。

5.补充规定：  /

第十一条 违约责任

1.乙方作为承包单位，对其承揽工作范围内的安全生产承担主体责任。若乙方在所承揽的工作范围内发生安全责任事故，或存在违反国家、行业及地方政府颁布的有关安全生产的法律、法规、规章、标准及甲方安全管理制度的行为，乙方应作为第一责任方承担全部法律责任及相应的经济损失赔偿责任。

2.违约情形

（1） 发生一般及以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事件或职业健康事件；

（2） 被政府监管部门检查发现存在重大安全事故隐患并被责令停工或处以罚款；

（3） 违反本协议中约定的任何安全管理条款或安全生产承诺；

（4） 乙方人员违反操作规程或劳动纪律，并导致严重后果或重大风险；

（5） 其他因乙方责任造成的违反安全生产法律法规的情形。

3.赔偿范围

（1）人身伤亡所产生的医疗费、护理费、误工费、伤残赔偿金、死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神损害抚慰金等；

（2）甲方或第三方财产损失（包括设备、设施、物料、在建工程等直接和间接损失）；

（3）事故抢险救灾及善后处理所发生的费用；

（4）政府主管部门对事故单位处以的罚款；

（5）因事故导致甲方工期延误、名誉损失等其他间接损失。

4.处罚措施

发生违约情形时，甲方除有权要求乙方承担赔偿责任外，还可根据情节严重程度采取以下一项或多项措施：

（1）要求乙方限期整改，消除隐患；

（2）对乙方处以警告或通报批评；

（3）根据内部管理规定或合同约定，对乙方处以违约金（注：违约金标准各项目公司依据实际施工类型、现场环境、合同约定及安全管理制度要求，在附件一《违约金标准》内补充）；

（4）责令乙方暂停施工；

（5）暂停支付工程款直至乙方全面履行安全责任；

（6）解除与乙方签订的承包合同或专业分包合同等。

（7）补充规定：  /

第十二条 其他

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章确认后生效，任何关于本合同主要条款的变更履行必须经由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章确认，否则不发生合同变更效力。

2.本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 溧阳水务市政工程有限公司

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：  溧阳市溧城镇平陵西路31号

联系电话：   0519-87597128

开户银行：   交通银行常州溧阳支行

银行帐号：  324006100018150386330

乙方（盖章）：  安徽春和诚建设工程有限公司

法人或授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：  金寨县现代产业园区莲花山路乐汇城A栋10楼

联系电话：  15212414530

开户银行：  徽商银行股份有限公司六安金寨支行

银行帐号： 1761501021000196516

附件3

| 合同履约管理补充约定 （本约定中违约金标准及管理要求与合同正文、其他附件标准不一致的，以本补充约定为准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 类别 | 具体内容 | 乙方应支付甲方的违约金额 |
| 履约管理 | 组织管理 | 不遵守甲方制定的规章制度与惯例，包括质量、安全、文明施工、材料控制、后勤保卫等管理规定，工程、材料结算方式、工程量审核、付款预留等方面的有关制度 | 1000元/次 |
|  |  | 未按甲方通知要求参会，无故缺席会议 | 200元/人/次 |
|  |  | 无故拒收、签、回复甲方报送的文件 | 200元/次/项 |
|  |  | 甲方通知或会议纪要、整改通知单及各会议中明确要求落实的整改事项，未在指定时间内完成或拒不整改的 | 首次通知200元/次/项；同件事情第二次通知 500元/次/项；同件事情第三次通知 1000 元/次/项 |
|  |  | 不服从甲方协调工作分工，发生外部矛盾时消极怠工、借故推诿，未收到甲方指示擅自停工或撤离人员 | 10000元/次 |
|  |  | 现场管理人员或作业人员不服从总包管理，与总包管理人员发生争执或殴打、威胁总包管理人员的 | 1000元/次 |
|  |  | 擅自更换关键岗位人员（项目经理、技术负责人、安全管理人员） | 1000元/天 |
|  |  | 关键岗位人员（项目经理、技术负责人、安全管理人员）脱岗 | 200元/天 |
|  |  | 发包人认为无法胜任工作的管理人员，未按发包人要求及时更换的。 |  |
|  | 进度管理 | 未按甲方审批后的周进度、月进度计划安排完成各项施工任务，且没有得到甲方认可 | 1000元/次 |
|  |  | 乙方施工能力不足以满足甲方工期要求，经催促后仍不整改的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，并另行委托第三方负责实施 | 甲方可按照与第三方根据合同办理结算金额的20%，对乙方处以违约处罚 |
|  | 物资与设备管理 | 乙供材及设备进场后，未按要求报送质量证明文件、检测报告、质保书等相关资料 | 200元/次 |
|  |  | 未按甲方要求做好甲供材的卸料、保管、保养、维护、堆码、转运等工作 | 500元/次 |
|  |  | 未按甲方要求时限进行甲供材的材料核销，且无法提供有争议项的支撑材料 | 甲方可按照项目材料员统计数据直接进行甲供材损耗扣款，并扣除违约金1000 元/次 |
|  |  | 未按甲方要求进行甲供材送检材料的制作、取样、搬运及运输，导致试验检测工作无法正常开展 | 1000元/次 |
|  | 农民工工资支付 | 未按时报送或虚报、瞒报、多报人员信息、工资支付表，因乙方原因造成农民工工资无法按期足额发放而引发各项劳资争议或被相关部门处罚 | 除承担因此发生的罚款和损失外，扣除违约金2000元/人/次 |
|  |  | 未依法与所招用的农民工签订劳动合同（盖公章）,未按工程所在地政府相关规定为其使用的工人办理相关保险（团体意外险或雇主责任险等）。 | 1000元/人/次 |
|  |  | 乙方进场时未向甲方提供劳务工人人员花名册、照片、劳动合同（原件）、身份证复印件 | 500元/项 |
|  |  | 乙方未向甲方提供施工现场作业农民工劳动考勤、工资支付管理台账，经农民工本人签字确认的工资支付书面记录 | 500元/项 |
| 安全管理 | 安全管理 | 未按时参加甲方组织的安全检查 | 200元/次 |
|  |  | 未开展针对性的安全技术交底 | 200元/次 |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项措施方案、未按规定审核、审批，擅自施工的单位 | 2000元/次 |
|  |  | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程未编制专项安全施工方案，未经专家论证、审核、审批程序而擅自施工的 | 5000元/次 |
|  |  | 对地上地下管线未采取保护措施的 | 除承担相应责任和损失外，扣除违约金 500元/次 |
|  |  | 班组未开展班前喊话、教育交底等班前安全活动或活动记录不真实 | 100元/次 |
|  |  | 新进场工人未进行入场班组级安全教育 | 200元/人 |
|  |  | 特种作业人员未持建设系统特种人员证件上岗 | 2000元/人次 |
|  |  | 未给作业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（安全帽、五点式安全带等），并正确佩戴、使用的。 | 50元/人/次 |
|  |  | 未对实施作业许可证管理的动火作业、进入有限空间作业等危险性作业，严格履行审批手续的。 | 500元/次 |
|  | 文明施工 | 未妥善保管甲方采购的围挡、水马、标识标牌等文明施工物资，最后归还损耗率大于3% | 超出损耗部分按照材料购买价扣除 |
|  |  | 所属施工区域现场泥桨等污水未经沉淀直接排入市政管网 | 1000元/次 |
|  |  | 所属施工区域未做到“工完料净场地清” | 200元/次 |
|  |  | 堆土及易产生粉尘的作业未采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施的 | 200元/次 |
|  |  | 施工现场焚烧各类废弃物或造成一定责任后果的 | 500元/次 |
|  |  | 所属施工区域现场材料未堆码整齐或未用围挡标识 | 200元/次 |
|  |  | 建筑垃圾、材料从高处向下抛撒的 | 500元/次 |
|  | 生活区管理 | 宿舍内使用“热得快”、电磁炉等大功率用电设备或电缆私 拉乱接的 | 200元/次 |
|  |  | 食堂工作人员未办理健康证 | 100元/次 |
|  |  | 食堂使用的液化气瓶未设置燃气报警器 | 200元/次 |
|  |  | 办公区、生活区垃圾桶无盖或现场不符合文明考评标准 | 100元/处 |
|  |  | 脚手架搭设完毕后未验收投入使用 | 1000元/次 |
|  |  | 立杆基础不平、不实、不符合规范要求 | 200元/处 |
|  |  | 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 | 200元/处 |
|  |  | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆或扫地杆的设置和固定不符合规范要求 | 200元/处 |
|  |  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求 | 200元/处 |
|  |  | 连墙杆件未连接至外立杆 | 200元/处 |
|  |  | 连墙杆件未按每两步三跨设置一根 | 200元/处 |
|  |  | 脚手板设置不符合规定 | 500元/处 |
|  |  | 安全网张挂不严密或使用不合格的绑扎绳绑扎的 | 200元/处 |
|  |  | 未设防护栏杆或高度不小于 180mm 的踢脚板 | 200元/处 |
|  |  | 未按要求设置剪刀撑或横向斜撑 | 200元/处 |
|  |  | 剪刀撑、斜撑未按规范设置 | 200元/处 |
|  |  | 杆件对接扣件的布置不符合规范要求 | 200元/处 |
|  |  | 未设置人员上下通道或通道设置不符合要求 | 200元/处 |
|  | 模板 | 留有未拆除的悬空模板 | 200元/次 |
|  |  | 拆除前未办理拆除手续 | 500元/次 |
|  |  | 未开展模板验收或验收不合格而进入了下一道工序 | 1000元/次 |
|  | 基坑 | 基坑未按要求设置排水措施 | 500元/次 |
|  |  | 未按方案要求进行基坑（槽）支护的 | 1000元/次 |
|  |  | 沟槽临边防护缺失或无作业区域基坑（槽）未挂设安全兜网 | 500元/次 |
|  |  | 人工探挖或坑底作业无专人看护的 | 200元/次 |
|  |  | 上下通道不符合要求 | 200元/处 |
|  |  | 积土、料具堆放与设备停放距基坑边不符合设计规定 | 500元/处 |
|  | 三宝四口 | 电梯井口、楼梯口、预留洞口、坑井口未采取防护措施的 | 200元/处 |
|  |  | 临边未按要求搭设防护栏杆 | 500元/处 |
|  |  | 私自拆除安全防护设施，破坏安全标志、警示标牌等 | 500元/处 |
|  |  | 安全网规格、材质不符合标准 | 200元/处 |
|  | 塔机 | 安全保护装置缺失、失效或调整不当 | 1000元/次 |
|  |  | 塔吊基础积水无排水措施 | 200元/次 |
|  |  | 未定期进行检测 | 1000元/次 |
|  |  | 多塔作业无防碰撞措施 | 1000元/次 |
|  |  | 六级风以上吊装作业 | 500元/次 |
|  | 施工用电/中小型机具/设备机具 | 配电箱无门无锁、箱门损坏、电气元件配置不符合要求，箱体电线进出口无保护措施，箱内有杂物，无警示标志，无统一编号标识。 | 100元/处 |
|  |  | 用电设备未采取漏电保护措施，工作接地与重复接地不符合要求。 | 100元/处 |
|  |  | 电缆线随地拖、浸泡水中、私拉乱接电线，电线存在破皮老化等情况。 | 200元/处 |
|  |  | 临电系统必须采用“TN-S”三相五线制，三级配电两级保护，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”。 | 200元/处 |
|  |  | 使用无漏保功能的接线板 | 50元/处 |
|  |  | 配电箱、开关箱、机械设备安装位置不当，安装高度不够，没有可靠的安全操作距离等。 | 100元/处 |
|  |  | 配电箱内回路无标识、线路图、巡检记录，且巡检记录未及 时更新。 | 50元/处 |
|  |  | Ⅱ类手持电动工具无保护接零的、外壳破损的。 | 200元/次 |
|  |  | 电焊机一次线、二次线长度超过规定的 | 200元/次 |
|  |  | 电焊机无防雨措施的、浸泡水中、地面潮湿的。 | 200元/次 |
|  |  | 固定机械设备操作处无操作规程。 | 50元/处 |
|  |  | 起重吊装作业违反“十不吊” | 500元/次 |
|  |  | 起重用吊索、吊具不符合规范要求 | 200元/处 |
|  | 消防管理 | 未在现场指定区域吸烟。 | 50元/次 |
|  |  | 乙炔瓶、氧气瓶等安全间距不足 | 100元/次 |
|  |  | 乙炔瓶、氧气瓶无减压仪表、仪表损坏、气管未及时更换的，乙炔瓶无防回火装置，气瓶无防震圈、瓶帽保护措施。 | 200元/处 |
|  |  | 挪用或破坏消防设施。 | 500元/处 |
|  |  | 占用、堵塞消防设施或通道。 | 500元/处 |
|  |  | 发生火灾事故 | 除承担相应责任和损失外 ，扣除违约金 5000元/次 |
|  | 有限空间作 | 未严格遵守先通风再检测后作业原则或通风检测不合格仍然作业的 | 2000元/次 |
|  |  | 有限空间作业无专人监护的 | 500元/次 |
|  |  | 作业现场未配备正压式空气呼吸器等应急救援物资设备的 | 500元/次 |
|  |  | 有限空间作业未按要求佩戴防护用品的 | 200元/次 |
|  | 环境保护 | 未及时清运现场丢弃的生活及建筑垃圾至甲方指定堆放地点。 | 200元/处 |
| 质量管理 | 按图施工 | 未按图施工，违反工艺规程，造成返工的； | 1000元/次 |
|  |  | 未按规范、图纸施工，造成质量事故。 | 除承担相应责任和损失外，扣除违约金 5000 元/次 |
|  | 材料 | 材料与设备进场后，未报送相关产品的质量证明文件、检测报告、质保书等相关资料的 | 200元/次 |
|  |  | 材料与设备进场后，未及时按要求送检，导致影响施工使用。 | 500元/次 |
|  |  | 材料与设备进场后，未验收合格，并擅自使用。 | 除拆除返工外，扣除违约金 1000 元/次 |
|  |  | 不经批准，私自对批准的材料进行代换。 | 1000元/次 |
|  | 混凝土 | 混凝土浇筑前未对混凝土进行坍落度试验并留记录的 | 200元/次 |
|  |  | 混凝土浇筑未按规定留置试块的 | 200元/次 |
|  |  | 混凝土试块未在规定时间内送检的 | 200元/次 |
|  |  | 混凝土浇筑时擅自掺水的 | 500元/次 |
|  |  | 混凝土未按要求收光、养护、覆盖、保温、降温 | 200元/处 |
|  |  | 施工缝剔凿不干净或没清理干净，浇筑不密实 | 100元/条 |
|  |  | 现浇结构构件主要受力部位存在漏筋、贯穿性裂缝、连接部位有影响结构传力的严重质量缺陷 | 500元/处 |
|  |  | 单块夹渣、蜂窝、麻面面积大于2500cm2或单个孔洞面积大于900cm2， | 500元/处 |
|  | 钢筋 | 钢筋品种、规格、数量错误 | 50元/根 |
|  |  | 直螺纹接头完整丝扣数量不足，或丝扣长度多于2扣以上 | 50元/个 |
|  |  | 钢筋未按照规范要求进行绑扎 | 50元/处 |
|  | 模板 | 后浇带底模未采用独立支撑体系 | 500元/处 |
|  |  | 用蛇皮袋、塑料袋等堵缝或模板上有锯末、塑料瓶等杂物。 | 50元/处 |
|  |  | 有防水要求的墙体使用普通螺杆、铁丝等加固模板 | 50元/处 |
|  |  | 混凝土强度未达到规范要求而拆模 | 1000元/处 |
|  | 砌体 | 砌体、砂浆的品种、规格、强度等级错误 | 500元/次 |
|  |  | 墙体分片砌筑，没形成整体，接槎处不留阳槎或踏步槎。 | 500元/处 |
|  |  | 拉结筋不牢固，深度不够，未吹灰，植筋胶配比不对，植筋胶不饱满 | 50元/根 |
|  |  | 窗台和窗边无压顶、无防水构造，过梁、压顶长度不够，形状不规整 | 50元/处 |
|  |  | 粘土砖、蒸压加气混凝土块、混凝土砌块上墙前没湿水 | 50元/处 |
|  |  | 过梁、构造柱、压顶、拉梁等混凝土构件的混凝土自行加水，或初凝后打碎再拌合使用。 | 200元/次 |
|  |  | 外墙二次结构浇筑不密实，存在蜂窝、麻面、漏浆、露筋、胀模、夹渣现象。外墙常规砌筑一次到顶。外墙顶砌或顶部塞缝完成后存在裂缝 | 200元/次 |
|  | 抹灰 | 不同基体间抹灰不挂钢丝网 | 50元/处 |
|  |  | 螺杆眼未进行有效封堵及防水处理就开始抹灰 | 50元/处 |
|  |  | 砂浆不挂配合比标识，或配合比错误、上料偏差大 | 1000元/次 |
|  |  | 抹灰大面积空鼓、开裂、起砂，占检查面积的30%以上 | 500元/100m2 |
|  | 其它 | 隐蔽工程，未按规定报验或验收不合格，而私自进行下道工序施工的 | 500元/次 |
|  |  | 施工中偷工减料的 | 1000元/次 |
|  |  | 抵制、拒绝、阻扰质量管理人员的监督检查的。 | 1000元/次 |
|  |  | 各分部分项工程经过验收合格后未做好成品保护，导致遭到破坏的。 | 自行承担损失 |
|  |  | 分项验收质量评为不合格的。 | 2000元/次 |
|  |  | 关键工序的质量存在问题，故意隐瞒、故意掩盖。 | 1000元/次 |
|  |  | 未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工。 | 1000元/次 |
|  |  | 对其它专业的成品造成破坏的 | 除赔偿外，扣除违约金500元/次 |
|  |  | 经检查，发现建筑和结构有大量渗水事件，造成严重后果。 | 20000 元/次 |
|  |  | 未按规定整理保存工程档案资料，故意修改、隐瞒或销毁工程档案资料。 | 5000 元/次 |
| 不良影响 | 检查 | 因分包单位原因造成总包单位被建设单位、总包上级单位、政府主管部门组织的检查中被罚款 | 除承担相应责任和损失外，扣除违约金 1000元/次 |
|  | 不良影响 | 因分包单位原因造成总包单位受到“12345政务服务便民热线”投诉、各渠道信访，未能妥善解决的 | 2000元/次 |
|  |  | 因分包单位原因造成对总包单位有负面影响的事件被自媒体平台传播，未能妥善解决的 | 5000元/次 |
|  |  | 因分包单位原因造成对总包单位有负面影响的事件被报纸、新闻等媒体曝光 | 10000元/篇报道 |
|  |  | 因分包单位原因造成总包单位被建设单位、总包上级单位通报批评 | 5000元/次 |
|  |  | 因分包单位原因造成总包单位被政府通报批评 | 10000元/次 |
|  |  | 工人发生人身伤害，因乙方处理不及时导致伤者对甲方造成滋扰或面临诉讼、仲裁等负面影响 | 除承担相应责任和损失外，扣除违约金 5000元/次 |
|  | 行政处罚 | 因分包单位原因造成总包单位被政府相关部门处罚 | 除承担相应责任和损失外，扣除违约金 10000元/次 |

工程甲方：                                 专业乙方：

（章）                                  （章）

法定代表人：                             法定代表人：

（或委托代理人）                        （或委托代理人）

日      期：                           日      期：